| Rol | Nombre y Apellidos. | Funciones. |
| --- | --- | --- |
| Product Owner. | Rosa Castellón. | Definir la visión del producto, responsable de entender y expresar la voz del cliente. |
| Scrum Master. | Amelia Delgado. | Ayuda al equipo a comprender, estimula y emotiva hacer el producto en el tiempo estipulado. |
| Development Team. | Dev Fullstack. Amelia Delgado Dev Backend Anderson Gómez QA / Tester. Francisco Castillo. Dev Frontend. Melissa López | Equipo encargado de desarrollar y entregar el producto. |
| Stakeholders. | - Recepcionista. - Médico. - Administrador/director. | Individuos con interés en la organización y resultado de sus acciones. |

| HU01 – Gestión de citas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Recepcionista |  |  |
| Quiero | Gestionar citas. |  |  |
| Para | Tener una mejor organización a la hora de crear citas y tener la posibilidad de modificar, eliminar citas. |  |  |
| Validación | - El sistema debe permitir registrar a los pacientes - Si falta un dato obligatorio, debe mostrar un mensaje de error. - El sistema debe permitir editar y eliminar citas. - El sistema debe permitir enviar recordatorios mediante WhatsApp. | Impacto | 32 |
|  |  | Prioridad | 5 |
|  |  | Estimación | 14 hrs |

| HU02 – Médico |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Médico |  |  |
| Quiero | Ver agenda asignada |  |  |
| Para | Saber que pacientes atender y a qué hora. |  |  |
| Validación | - El sistema debe permitir que el médico mediante su usuario pueda entrar a su calendario y revisar cuantos pacientes tiene. | Impacto | 32 |
|  |  | Prioridad | 5 |
|  |  | Estimación | 14 hrs |

| HU03– Gestión de usuarios |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Administrador/director. |  |  |
| Quiero | Asignar roles |  |  |
| Para | Controlar las acciones que puede realizar cada uno. |  |  |
| Validación | - El sistema debe permitir registrar usuarios con rol de médico y recepcionista. - El administrador puede editar y eliminar usuarios. - El sistema debe registrar la actividad de cada usuario. | Impacto | 16 |
|  |  | Prioridad | 4 |
|  |  | Estimación | 14 hrs |

Product Backlog

| ID | Historia | Prioridad | Impacto | Importancia | Tiempo estimado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU01 | Gestión de citas. | 32 | 5 | 160 | 14 horas |
| HU02 | Médico. | 32 | 5 | 160 | 14 horas |
| HU03 | Gestión de usuarios. | 16 | 4 | 64 | 14 horas |

| ID | Historia | importancia | Sprint Programado | Fecha inicio | Fecha fin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU01 | Gestión de citas. | 32 | 1 | 4/10/2025 | 8/10/2025 |
| HU0 | Médico. | 32 | 1 | 9/10/2025 | 13/10/2025 |
| HU03 | Gestión de usuarios. | 16 | 2 | 14/10/2025 | 16/10/2025 |

Product Backlog Priorizado

Sprint Backlog

| ID | Historia de usuario | Tarea | Tiempo | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU01 | Gestión de citas. | Diseño de la interfaz de registro de paciente | 4h | Dev Frontend. Melissa López |
|  |  | Programar validación de campos obligatorios y del tipo correcto | 3h | Dev Backend Anderson Gómez |
|  |  | Programar la estructura de datos: arreglos y clases. | 1h | Dev Fullstack. Amelia Delgado |
|  |  | Programar los botones del sistema (eliminar, guardar, editar). | 3h | Dev Backend Anderson Gómez |
|  |  | Programar el registro de los pacientes. | 3h | Dev Fullstack. Amelia Delgado |
|  |  | Pruebas de funcionalidad | 3h | QA / Tester. Francisco Castillo. |
| HU02 | Médico. | Diseño de la interfaz. | 3h | Dev Frontend. Melissa López |
|  |  | Programar actualización del calendario | 3h | Dev Backend Anderson Gómez |
|  |  | Programar cada uno de los botones del sistema (eliminar, editar, borrar) | 1h | Dev Fullstack. Amelia Delgado |
|  |  | Realizar pruebas de validación | 1h | QA / Tester. Francisco Castillo. |
| HU03 | Gestión de usuarios. | Diseño de la interfaz de gestión de usuarios. | 3h | Dev Frontend. Melissa López |
|  |  | Programar la eliminación de usuarios o editar la información. | 2h | Dev Backend Anderson Gómez |
|  |  | Programar actualización de usuarios | 2h | Dev Fullstack. Amelia Delgado |
|  |  | Programar registro de usuarios (médico, recepcionista). | 2h | Dev Backend Anderson Gómez |
|  |  | Programar generación de reportes. | 2h | Dev Fullstack. Amelia Delgado |
|  |  | Realizar pruebas de validación | 1h | QA / Tester. Francisco Castillo. |